Table of Contents

# Configuration Management Plan (CM-Plan)

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Projekt | demo-epb |
| Dokument-ID | SLM-EPB-CM-001 |
| Version | 1.0 |
| Status | Freigegeben |
| Datum | 2026-05-12 |
| Norm | ASPICE SUP.8 + ISO 26262-8 §7 |

## 1. Zweck

Beschreibt, wie Konfigurations-Items identifiziert, versioniert, freigegeben und kontrolliert geaendert werden.

## 2. Configuration Items (CIs)

Folgende Artefakte stehen unter Konfigurationskontrolle:

| Typ | Pfad | Versionierung |
| --- | --- | --- |
| Source-Code | src/**/*.{c,h} | Git |
| Tests | tests/** | Git |
| Anforderungen | reqs/{sys,swe}/*.md | Git + Doorstop-Item-Hash |
| Architektur | arch/{sys,swe}/*.md | Git + Doorstop-Item-Hash |
| Safety Goals | safety/sg/*.md | Git |
| Plaene (Word) | docs/plaene/*.docx | Git + Dokument-Versionsblock |
| Safety-Doku (Word) | docs/safety/*.docx | Git |
| Manuals (Word) | docs/manuals/*.docx | Git |
| Reviews + NCs | docs/reviews/, docs/non-conformities/ | Git |
| MISRA-Records | misra/records/*.docx | Git |
| CI-Konfiguration | .gitea/workflows/*.yml | Git |
| Build-Definition | Makefile, Doxyfile | Git |
| Tools | tools/*.py | Git |

## 3. Repository-Struktur

- Remote: https://gitea.slohmaier.com/slohmaier/demo-epb

- Branch main: stabil, immer freigegebener Stand

- Branch develop: aktueller Entwicklungsstand

- Feature-Branches: feature/SWE-XXX-...

- Bugfix-Branches: bugfix/<issue>-...

- Release-Branches: release/vX.Y (nur bei Real-Projekt; Demo: direkt von main)

## 4. Baselines

Eine Baseline ist ein eingefrorener, freigegebener Stand. Baselines werden durch Git-Tags gesetzt.

| Baseline-Typ | Tag-Schema | Wann |
| --- | --- | --- |
| Requirements Baseline | req-vX.Y | Nach Anforderungs-Freigabe |
| Architecture Baseline | arch-vX.Y | Nach Architektur-Review |
| Release Baseline | vX.Y.Z | Bei produktiver Freigabe |
| Internal Snapshot | snap-YYYY-MM-DD | Bei wichtigen Zwischenstaenden |

Jeder Tag triggert (bei vX.Y.Z) den Release-Workflow, der ein Bundle erzeugt.

## 5. Versions-Schema

| Artefakt | Schema |
| --- | --- |
| Software-Release | Semantic Versioning MAJOR.MINOR.PATCH |
| Anforderungen | Doorstop-Level X.Y + Datum |
| Architektur | Doorstop-Level X.Y + Datum |
| Word-Dokumente | MAJOR.MINOR im Dokument-Header |

## 6. Change Control

Aenderungen an Configuration Items erfolgen ueber:

- Trivial-Aenderung (Tippfehler, Kommentare): direkt im Branch, PR mit 1 Approval

- Normal-Aenderung (Feature, Bugfix): Feature-Branch, PR mit Reviews je nach ASIL

- Major-Aenderung (Architektur, Sicherheits-Konzept): Change Request + Reviewer-Quorum

| Asil | Reviewer-Mindestanzahl |
| --- | --- |
| QM | 1 |
| ASIL-A/B | 1 |
| ASIL-C | 2 (mind. 1 Technical Reviewer) |
| ASIL-D | 2 Technical Reviewer + Safety Manager |

Reviews werden in docs/reviews/REV-XXX.docx dokumentiert.

## 7. Release-Prozess

1. Alle PRs in main gemerged
2. Branch protected, alle CI-Checks gruen
3. Release-Notes-Entwurf im PR vorbereitet
4. Tag setzen: git tag -a vX.Y.Z -m "..."
5. Push: git push origin vX.Y.Z
6. Release-Workflow laeuft (.gitea/workflows/release.yml):
   - Build + Tests + Coverage
   - Traceability + Diagrams + API-Doc
   - Word-Dokumente bundlen
   - Source + Artefakt-Archive packen
   - Gitea-Release anlegen
7. Release manuell pruefen (Bundle herunterladen, sichten)
8. Release als "stable" markieren

## 8. Aufbewahrung

| Artefakt | Aufbewahrungsdauer |
| --- | --- |
| Git-Repository | Unbegrenzt (Gitea + Backup) |
| Release-Bundles | 10 Jahre nach Produkt-EOL |
| Reviews + NCs | 10 Jahre nach Produkt-EOL |
| MISRA-Records | 10 Jahre nach Produkt-EOL |
| CI-Artefakte (kurzlebig) | 90 Tage (in Gitea-Artifacts) |

ISO 26262 fordert 10 Jahre nach End-of-Production-Life (Annahme).

## 9. Verifikation

Alle Pull Requests laufen durch: - doorstop-aequivalenter Traceability-Check (tools/traceability.py check) - Build + Unit-Tests - Static Analysis + MISRA-Check - Coverage-Messung

Erst nach Approval und CI-Gruen kann der Merge nach main erfolgen.

## 10. Verantwortlichkeiten

| Rolle | Aufgabe |
| --- | --- |
| Configuration Mgr | Pflege dieses CM-Plans, Repo-Hygiene, Baselines |
| Entwickler | Korrekte Branch-Strategie, sinnvolle Commit-Msg |
| Reviewer | Pruefung vor Merge, Audit-Trail |
| Project Owner | Release-Freigabe |

## 11. Aenderungshistorie

| Version | Datum | Aenderung | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-12 | Erstfreigabe | S. Lohmaier |