Table of Contents

# Project Manual — demo-epb

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Projekt | demo-epb (Elektrische Parkbremse) |
| Dokument-ID | SLM-EPB-PM-MAN-001 |
| Version | 1.0 |
| Status | Freigegeben |
| Datum | 2026-05-12 |
| Zielgruppe | Neue Projektmitglieder, Auditoren |

## 1. Zweck

Dieses Project Manual ist der Einstieg ins demo-epb Projekt. Es beantwortet:

- Was wird gebaut?

- Welche Dokumente gibt es, in welcher Reihenfolge lesen?

- Wer ist verantwortlich wofuer?

- Wie laeuft der Entwicklungs- und Freigabe-Zyklus?

## 2. Was ist demo-epb?

Eine vollstaendige Demo des slohmaier Dev Process anhand einer EPB-Steuergeraet-Software. Ziel ist nicht die produktive Software, sondern der Nachweis ASPICE 4.0 / ISO 26262-konformer Entwicklung.

Detail: docs/plaene/PID.docx.

## 3. Lese-Reihenfolge fuer neue Projektmitglieder

| Tag | Dokument | Warum |
| --- | --- | --- |
| 1 | dieses Project Manual | Orientierung |
| 1 | PID.docx | Was + Warum |
| 1 | User-Manual.docx | Produkt-Verstaendnis |
| 2 | HARA.docx + Safety-Case.docx | Sicherheits-Konzept |
| 2 | SWE-Plan.docx + QA-Plan.docx | Engineering-Konventionen |
| 3 | reqs/ + arch/ (Markdown) | Anforderungen + Architektur |
| 3 | src/apply_controller.c | Beispiel ASIL-D Code |
| 4 | traceability/index.html | Vernetzung der Artefakte |
| 4 | coverage/index.html | Was ist getestet |
| 5 | Diese Anleitung selber pflegen | Onboarding fuer den Naechsten |

## 4. Dokumenten-Landschaft

demo-epb/
├── docs/plaene/        ← PID, PM-Plan, QA-Plan, SWE-Plan, Test-Plan, CM-Plan, RM-Plan
├── docs/safety/        ← HARA, Safety-Case, FMEDA, MISRA-Compliance, Verification-Report, Tool-Qualification
├── docs/manuals/       ← User-Manual, Service-Manual
├── docs/reviews/       ← Review-Protokolle
├── docs/non-conformities/  ← NC-Eintraege
├── misra/records/      ← MISRA Deviation Records
├── reqs/sys/           ← Doorstop-MD System Requirements
├── reqs/swe/           ← Doorstop-MD Software Requirements
├── arch/sys/           ← Doorstop-MD System Architecture + PlantUML
├── arch/swe/           ← Doorstop-MD Software Architecture + PlantUML
├── safety/sg/          ← Doorstop-MD Safety Goals (ASIL-Ableitung)
├── src/                ← C-Code, mit @arch + @reqs Tags im Header
├── tests/              ← Unit-Tests mit @reqs Tags
├── tools/              ← Python-Skripte (Traceability, PlantUML, Reports)
├── .gitea/workflows/   ← CI-Pipelines (validate + release)
└── docs/index.html     ← Auto-generierte Startseite

Eine klickbare Uebersicht liefert docs/index.html (Browser oeffnen).

## 5. Rollen und Verantwortlichkeiten

| Rolle | Verantwortung | Person (Demo) |
| --- | --- | --- |
| Project Owner | Strategische Entscheidungen, Freigabe Release | Stefan Lohmaier |
| Technical Lead | Architektur, Code-Reviews, technische Entscheidungen | Stefan Lohmaier |
| Safety Manager | HARA, Safety Case, ASIL-Konformitaet | Stefan Lohmaier (Demo) |
| QA-Beauftragter | QA-Plan-Pflege, Audit-Vorbereitung | Stefan Lohmaier (Demo) |
| Configuration Mgr | Baselines, Releases, Git-Repo-Hygiene | Stefan Lohmaier (Demo) |
| Entwickler | Implementierung gemaess Architektur + Tests | Stefan Lohmaier (Demo) |
| Reviewer | Code- und Dokument-Reviews | Externer Reviewer (TBD) |

In der Demo ist eine Person in allen Rollen; in einem Real-Projekt mit ASIL-C/D sind diese personell zu trennen (insb. Entwickler ungleich Reviewer fuer sicherheitskritischen Code).

## 6. Entwicklungs-Lebenszyklus

Anforderung
  │
  ▼
Architektur (Markdown + PlantUML)
  │
  ▼
Implementation (C, mit @arch + @reqs)
  │
  ▼
Unit-Test (CppUTest-aehnliches Framework, mit @reqs)
  │
  ▼
Pull Request (Branch -> main)
  │
  ▼
CI: Build + Test + Coverage + MISRA + Traceability-Check
  │
  ▼
Code-Review (Approval-Pflicht je nach ASIL)
  │
  ▼
Merge nach main
  │
  ▼ (bei Release-Punkt)
Tag v*.*.*
  │
  ▼
CI Release-Workflow: Bundle + Gitea-Release

## 7. Freigabe-Strategie

- Pull-Requests brauchen mindestens 1 Approval (mehr fuer ASIL-C/D, siehe SWE-Plan)

- Tags im Format vMAJOR.MINOR.PATCH triggern den Release-Workflow

- Release-Bundle enthaelt Source + alle Reports + alle Word-Dokumente

- Audit-Faehigkeit ist jederzeit gegeben (Git-History + Doku-Lifecycle)

## 8. Wo Probleme melden

| Problem-Typ | Wo dokumentieren |
| --- | --- |
| Bug | Gitea Issue (Tag bug) |
| Anforderungs-Aenderung | Gitea Issue (Tag requirement) + Doorstop-Update |
| Non-Conformity | docs/non-conformities-md/NC-XXX.md -> Word |
| MISRA-Abweichung | misra/records-md/MISRA-REC-XXX.md -> Word |
| Sicherheits-Problem | Sofort an Safety Manager + NC |

## 9. Tools

Siehe infrastructure/ im iCloud-Workspace fuer Setup-Details. Kurzform:

- Gitea (gitea.slohmaier.com) — Source-Control + CI + Releases

- Doorstop-Stil Markdown — Anforderungen + Architektur

- PlantUML — Diagramme (eingebettet)

- Cppcheck + GCC -Werror — Statische Analyse + MISRA

- gcov/lcov — Coverage

- Doxygen — API-Doc

- pandoc — Markdown -> Word/PDF

- Python (Stdlib) — Traceability + Report-Generatoren

## 10. Verwandte Dokumente

| Plan | Datei | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| Project Initiation | PID.docx | Was + Warum |
| Projekt-Management | PM-Plan.docx | Arbeitspakete, Termine, Stakeholder |
| Quality Assurance | QA-Plan.docx | Reviews, Audits, NC-Management |
| Configuration Mgmt | CM-Plan.docx | Baselines, Releases, Change Control |
| Risk Management | RM-Plan.docx | Risiken, Mitigation, Monitoring |
| Software Development | SWE-Plan.docx | Sprache, Standards, Coverage-Ziele |
| Test | Test-Plan.docx | Test-Strategie |

## 11. Aenderungshistorie

| Version | Datum | Aenderung | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-12 | Erstfreigabe | S. Lohmaier |