Table of Contents

# Qualitaetssicherungs-Plan (QA-Plan)

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Projekt | demo-epb |
| Datum | 2026-05-11 |
| Version | 1.0 |
| Status | Freigegeben |

## 1. Qualitaetsziele

- Vollstaendige Traceability: SYS → SA → SWE → SWA → Code → Test

- 0 MISRA-Required-Violations (Deviations dokumentiert)

- 0 statische-Analyse-Findings auf High/Error-Level

- Coverage-Ziele (siehe SWE-Plan Abschnitt 8) eingehalten

- Alle PRs reviewed und approved

## 2. Qualitaetsmassnahmen

| Massnahme | Tool / Methode | Frequenz |
| --- | --- | --- |
| Traceability-Check | doorstop check | jeder Push |
| MISRA-Check | Cppcheck + MISRA-Addon | jeder Push |
| Static Analysis | Cppcheck, clang-tidy | jeder Push |
| Unit Tests | CppUTest | jeder Push |
| Coverage | gcov / lcov | jeder Push |
| Peer Review | Gitea PRs | jede Aenderung |
| Architektur-Review | Technical Review, 2 Approver | bei Aenderung |
| Audit-Vorbereitung | doorstop publish + Word-Doku | bei Release |

## 3. Reviews

| Artefakt | Review-Typ | Min. Approver |
| --- | --- | --- |
| Anforderungen | Technical Review | 1 |
| Architektur-Element | Technical Review | 2 |
| Code (QM / ASIL-A/B) | Peer Review | 1 |
| Code (ASIL-C/D) | Technical Review | 2 |
| Plaene und Berichte | Peer Review | 1 |
| MISRA Deviation Permit | Technical Lead | 1 |

## 4. Non-Conformity Management

Abweichungen vom Plan oder von Anforderungen werden als Non-Conformity (NC) dokumentiert:

- Pfad: docs/non-conformities/NC-XXX.docx

- Jede NC erhaelt eine eindeutige ID

- Schwere-Klassifizierung: Critical / Major / Minor

- Korrekturmassnahme und Verifikation werden nachgehalten

- Beispiel-NC vorhanden: NC-001

## 5. Audit-Vorbereitung

Audit-Faehigkeit wird durchgehend erhalten:

- Git-History ist Audit-Trail (kein direkter Push auf main)

- docs/plans-md/ enthaelt die freigegebenen Plaene (Word in docs/ daneben)

- docs/traceability/ enthaelt automatisch generierte Matrizen

- misra/records/ enthaelt MISRA-Deviation-Records

- tests/results/ enthaelt Test- und Coverage-Reports (CI-Artefakte)

- docs/reviews/ enthaelt Review-Protokolle

## 6. Verbesserungsmassnahmen

Jeder Sprint-Abschluss enthaelt eine kurze Lessons-Learned-Notiz in docs/lessons-learned/. In dieser Demo verzichtet, da Single-Sprint-Projekt.