Table of Contents

# Project Initiation Document (PID)

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Projekt | demo-epb (Elektrische Parkbremse) |
| Projekt-ID | SLM-EPB-001 |
| Auftraggeber | slohmaier.com (Demo-Eigenentwicklung) |
| Auftragnehmer | Stefan Lohmaier |
| Datum | 2026-05-11 |
| Version | 1.0 |
| Status | Freigegeben |
| Klassifikation | Oeffentlich |

## 1. Projektzweck

Demonstration des slohmaier Dev Process anhand einer EPB-Steuergeraet-Software. Ziel ist nicht die produktive Software, sondern der vollstaendige Nachweis von:

- ASPICE-4.0-konformer Entwicklungsablauf

- ISO-26262-konforme Behandlung von Sicherheitsanforderungen (ASIL-D / ASIL-B / QM)

- MISRA-C-Compliance

- Werkzeugkette: Gitea + Doorstop + Cppcheck + gcov + CppUTest + pandoc

Adressat ist potenzielle Kundschaft, die sehen will, wie ein realer Audit-faehiger Engineering-Stand aussieht.

## 2. Produktbeschreibung

Eine Electronic Parking Brake (EPB) klemmt im Stillstand zwei Bremssaettel ueber kleine Elektromotoren fest und loest sie bei Anfahrt wieder. Funktionsumfang:

- Apply / Release auf Fahrer-Anforderung

- Hold-Funktion mit Auto-Apply bei Motor-Aus

- Drive-Away-Assist (Auto-Release beim Anfahren)

- Hill-Hold am Berg

- Aktor-Stromueberwachung

- Service-Modus fuer Werkstatt

- UDS-Diagnose ueber CAN

## 3. Sicherheitsziele

| ID | Sicherheitsziel | ASIL |
| --- | --- | --- |
| SG-01 | Verhinderung ungewollten Wegrollens des Fahrzeugs | D |
| SG-02 | Verhinderung ungewollten Loesens der Parkbremse | D |
| SG-03 | Verhinderung Motorschaden durch Ueberlast | B |

Die Sicherheitsziele werden in den System-Anforderungen (reqs/sys/) weiter detailliert.

## 4. Stakeholder

| Rolle | Person / Funktion |
| --- | --- |
| Project Owner | Stefan Lohmaier |
| Technical Lead | Stefan Lohmaier |
| Quality Assurance | Stefan Lohmaier |
| Reviewer | Externer Reviewer (TBD) |
| Kunde (Demo) | Interessenten / Prospects |

Bei einem Realprojekt waeren QA und TL personell getrennt; in dieser Demo wird die Rollentrennung dokumentarisch nachgehalten.

## 5. Liefergegenstaende

| Artefakt | Format | Status |
| --- | --- | --- |
| PID, PM-Plan, QA-Plan, SWE-Plan, Test-Plan | Word | Vorhanden |
| System-Anforderungen (SYS-001..010) | Doorstop-MD | Vorhanden |
| Software-Anforderungen (SWE-001..025) | Doorstop-MD | Vorhanden |
| System-Architektur (SA-001..005) | Doorstop-MD | Vorhanden |
| Software-Architektur (SWA-001..010) | Doorstop-MD | Vorhanden |
| Quellcode (3 Demo-Komponenten) | C99 | Vorhanden |
| Unit-Tests + Coverage-Report | CppUTest, lcov | Vorhanden |
| MISRA-Report | Cppcheck XML | Vorhanden |
| Traceability-Matrix | Doorstop HTML | Generiert in CI |
| Review-Protokoll (Beispiel) | Word | Vorhanden |
| MISRA Deviation Record (Beispiel) | Word | Vorhanden |

## 6. Zeitplan

Demo-Projekt, Single-Sprint-Erstellung. Eintaegige Initialerstellung, danach Pflege.

| Phase | Start | Ende |
| --- | --- | --- |
| Konzept + Setup | 2026-05-11 | 2026-05-11 |
| Requirements + Architektur | 2026-05-11 | 2026-05-11 |
| Implementierung Demo-Komponenten | 2026-05-11 | 2026-05-11 |
| Tests + CI | 2026-05-11 | 2026-05-11 |
| Freigabe v1.0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 |

## 7. Budget

Demo-Projekt, kein externes Budget. Aufwand intern.

## 8. Risiken

| Risiko | Wahrsch. | Auswirkung | Massnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| Demo wird als produktreifer Code missverstanden | M | M | README + Disclaimer explicit kennzeichnen |
| MISRA-Tooling-Update bricht CI | N | M | Tool-Versionen in CI pinnen |
| Reviewer-Verfuegbarkeit | M | N | Self-Review dokumentiert (Demo) |

## 9. Erfolgskriterien

- Alle 35 Anforderungen sind verlinkt und durch Architektur abgedeckt

- doorstop check ist gruen

- MISRA-Check in CI ist gruen (mit dokumentierten Deviations)

- Coverage der Demo-Komponenten >= Zielwert (siehe SWE-Plan)

- Demo-Tour im README ist fuer einen Prospect in <30 min nachvollziehbar