Table of Contents

# Risk Management Plan (RM-Plan)

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Projekt | demo-epb |
| Dokument-ID | SLM-EPB-RM-001 |
| Version | 1.0 |
| Status | Freigegeben |
| Datum | 2026-05-12 |
| Norm | ASPICE MAN.5 |

## 1. Zweck

Identifiziert, bewertet und behandelt Projekt-Risiken (organisatorisch, technisch, Zeitplan, Resource). Abgegrenzt von funktionalen Sicherheits- Risiken (Hazards), die im HARA behandelt werden.

## 2. Methodik

| Schritt | Aktion |
| --- | --- |
| 1. Identifikation | Workshops, Lessons-Learned, Stakeholder-Input |
| 2. Klassifikation | Wahrscheinlichkeit (W) x Auswirkung (A) |
| 3. Bewertung | Risk Score = W * A (1-25) |
| 4. Behandlung | Vermeiden / Mindern / Akzeptieren / Transferieren |
| 5. Monitoring | Quartalsweise Review, Statusupdate |

### 2.1 Klassifikations-Skala

| Wahrscheinlichkeit | Bedeutung |
| --- | --- |
| 1 | Sehr unwahrscheinlich |
| 2 | Unwahrscheinlich |
| 3 | Moeglich |
| 4 | Wahrscheinlich |
| 5 | Sehr wahrscheinlich |

| Auswirkung | Bedeutung |
| --- | --- |
| 1 | Vernachlaessigbar |
| 2 | Geringe Verzoegerung / Mehraufwand |
| 3 | Spuerbare Auswirkung auf Termin/Budget |
| 4 | Erhebliche Auswirkung, Projekt gefaehrdet |
| 5 | Projekt-Stop |

| Score-Bereich | Aktion |
| --- | --- |
| 1-4 | Akzeptieren, monitoren |
| 5-9 | Mindern (Plan) |
| 10-15 | Mindern (sofort, mit Eskalation) |
| 16-25 | Eskalation an Project Owner |

## 3. Risiko-Register

| ID | Beschreibung | W | A | Score | Behandlung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Demo wird als produktreifer Code missverstanden | 3 | 3 | 9 | Disclaimer im README + Project Manual | Mitigated |
| R-02 | MISRA-Tooling-Update bricht CI (false positives) | 2 | 3 | 6 | Tool-Versionen pinnen, Regression-Suite | Mitigated |
| R-03 | Reviewer-Verfuegbarkeit fuer ASIL-D | 3 | 4 | 12 | Self-Review dokumentiert (nur Demo) | Akzeptiert (Demo) |
| R-04 | Gitea-Server-Ausfall | 2 | 4 | 8 | Lokale Klone, regelmaessige Backups | Mitigated |
| R-05 | Apple-Cert-Ablauf ohne Vorwarnung | 3 | 3 | 9 | Renewal-Reminder + 30-Tage-Vorwarnung | Mitigated |
| R-06 | Windows-Build-VM unzuverlaessig (busybox-PATH-Konflikte) | 4 | 2 | 8 | MSYS2 dokumentiert, alt PATH vorne | Open |
| R-07 | macOS act_runner host-mode Cache-Bug | 3 | 2 | 6 | continue-on-error, dokumentiert | Open |
| R-08 | Doorstop-Tooling-Kompatibilitaet bei Update | 2 | 3 | 6 | Eigenes traceability.py, kein doorstop-Dep | Mitigated |
| R-09 | Wissensverlust bei Single-Person-Setup | 4 | 4 | 16 | Project Manual + Dokumentation pflegen | Open |

## 4. Risiko-Reviews

| Frequenz | Teilnehmer | Outputs |
| --- | --- | --- |
| Quartalsweise | Project Owner + TL | Aktualisiertes Register, Action-Items |
| Bei Aenderung | Betroffene Rollen | Risiko-Score-Update |
| Bei Release | Project Owner + QA | Restrisiken-Bewertung |

## 5. Eskalations-Pfad

R-Owner (taeglich)
   │  Score > 9
   ▼
Project Owner (woechentlich)
   │  Score > 15
   ▼
Stakeholder / Auftraggeber (sofort)

## 6. Lessons Learned

Geschlossene Risiken werden bei Projektabschluss in docs/lessons-learned/ zusammengefasst, um in Folge-Projekten besser einschaetzen zu koennen.

## 7. Verwandte Dokumente

- PM-Plan.docx — Top-Level-Risiken (Auszug)

- HARA.docx — Funktionale Sicherheits-Risiken (Hazards, getrennt von Projekt-Risiken)

- QA-Plan.docx — Non-Conformity-Management

## 8. Aenderungshistorie

| Version | Datum | Aenderung | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-12 | Erstfreigabe | S. Lohmaier |