Table of Contents

# Software Development Plan (SWE-Plan)

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Projekt | demo-epb |
| Datum | 2026-05-11 |
| Version | 1.0 |
| Status | Freigegeben |
| ASIL | D (hoechste Komponente) |

## 1. Entwicklungsmethode

V-Modell nach ISO 26262 Part 6, iterativ innerhalb der Phasen. Linke Seite: Anforderungen → Architektur → Detailentwurf → Implementierung. Rechte Seite: Unit-Test → Integrationstest → Systemtest.

Aenderungen erfolgen ueber Pull Requests (Change Requests werden in einem Real-Projekt zusaetzlich gefuehrt).

## 2. Programmiersprache und Standards

| Aspekt | Festlegung |
| --- | --- |
| Sprache | C (C99) |
| Coding Standard | MISRA C:2012 (Required + Mandatory einzuhalten) |
| Naming | snake_case fuer Funktionen, UPPER_CASE fuer Makros |
| Header-Format | @file, @arch, @reqs Tags fuer Code → Doku-Link |

### MISRA-Handhabung

- Required- und Mandatory-Regeln verpflichtend

- Advisory-Regeln projektspezifisch (siehe misra/permits/)

- Abweichungen pro Stelle: MISRA Deviation Record (misra/records/)

- Projektweite Abweichungen: MISRA Deviation Permit (misra/permits/)

- MISRA-Pruefung in der CI (cppcheck --addon=misra --error-exitcode=1)

## 3. Build-Umgebung

| Komponente | Tool / Version |
| --- | --- |
| Build-System | CMake 3.20+ |
| Compiler | GCC (Host fuer Demo-Tests; ARM-GCC fuer Target) |
| Zielplattform | ARM Cortex-M4 (Annahme; Demo-Tests auf x86_64 Host) |
| Host-Plattform | macOS / Linux x86_64 |
| CI-Runner | Gitea Actions Docker-Image |

## 4. Branching-Strategie

main              — Stabiler, freigegebener Stand
develop           — Aktueller Entwicklungsstand
feature/SWE-XXX   — Feature-Branch pro Anforderung
bugfix/BUG-XXX    — Bugfix-Branch

- main und develop sind geschuetzt (kein direkter Push)

- Merge nur ueber PR mit Approval

- Branch-Name enthaelt Issue- oder Anforderungs-Nummer

## 5. Review-Verpflichtungen

| Artefakt | Review-Art | Mindest-Approvals |
| --- | --- | --- |
| Quellcode QM / ASIL-A/B | Peer Review | 1 |
| Quellcode ASIL-C/D | Technical Review | 2 |
| Architektur-Dokument | Technical Review | 2 |
| Anforderung | Technical Review | 1 |
| Testfaelle | Peer Review | 1 |
| MISRA Permit | Technical Lead | 1 |

Single-Person-Demo: Self-Review mit dokumentierter Pruefliste; in einem Real-Projekt nicht zulaessig.

## 6. Definition of Done

- Code kompiliert fehlerfrei

- MISRA-Check in CI ist gruen

- Statische Analyse (Cppcheck, clang-tidy) ohne neue Findings

- Unit Tests gruen

- Coverage-Ziel erreicht

- PR reviewed und approved

- Anforderung mit Test verlinkt (@reqs Tag im Code + Test-Datei)

- Architektur-Element verlinkt (@arch Tag im Code)

## 7. Integration und Test-Strategie

| Teststufe | Verantwortlich | Umgebung | Automatisierung |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Test | Entwickler | Host (x86) | CI |
| Integrationstest | Entwickler | Host / SiL | CI / manuell |
| Systemtest | QA | SiL / HiL | teilweise |
| Abnahmetest | Auftraggeber | HiL / Fahrzeug | manuell |

Demo: nur Unit-Tests auf Host.

## 8. Coverage-Ziele

| ASIL | Statement | Branch | MC/DC | Konkret im Projekt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QM | >= 80% | — | — | Switch Debouncer |
| B | >= 80% | >= 80% | — | Actuator Driver |
| D | >= 90% | >= 90% | >= 80% | Apply Controller |

Coverage wird per gcov / lcov in der CI gemessen und nach tests/results/coverage/ abgelegt.

## 9. Toolqualifikation

| Tool | Verwendung | Qualifikations-Status (Demo) |
| --- | --- | --- |
| GCC | Compilation | Eigene Qualifizierung (in Realprojekt) |
| Cppcheck + MISRA | Statische Analyse / MISRA | Tool-Confidence Level TCL2 / Tool-Class T2 |
| CppUTest | Unit-Tests | TCL1 / T1 (Fehler vom Entwickler erkannt) |
| gcov / lcov | Coverage | TCL1 / T1 |
| Doorstop | Traceability | TCL1 / T1 |

Demo enthaelt keine vollstaendigen Tool-Qualification-Reports; in einem Real-Projekt waeren diese im Anhang.