Table of Contents

# Test-Plan

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Projekt | demo-epb |
| Datum | 2026-05-11 |
| Version | 1.0 |
| Status | Freigegeben |

## 1. Teststrategie

Test-First fuer alle Demo-Komponenten. Jede Anforderung erhaelt mindestens einen Test (@reqs Tag im Test). Coverage-Ziele wie im SWE-Plan Abschnitt 8.

## 2. Teststufen

| Stufe | Scope | Tool | Umgebung | Demo-Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit | Funktionen / Module | CppUTest | Host x86 | Vorhanden |
| Integration | Modulzusammenspiel | CppUTest | Host x86 | TBD |
| System | End-to-end | manuell | SiL / HiL | nicht im Demo |
| Abnahme | Kundenabnahme | manuell | HiL / KFZ | nicht im Demo |

## 3. Test-Verwaltung

- Tests liegen in tests/unit/ (eine Datei pro Modul)

- Test-Datei enthaelt @reqs Tag mit den abgedeckten Anforderungs-IDs

- Test-Lauf erfolgt automatisch in der CI bei jedem Push

- Coverage-Report wird als CI-Artefakt unter tests/results/coverage/ abgelegt

## 4. Test-Auswahl je Komponente

| Komponente | ASIL | Test-Datei | Methodik |
| --- | --- | --- | --- |
| Apply Controller | D | tests/unit/test_apply_controller.cpp | Equivalence Classes + Boundary + MC/DC |
| Actuator Driver | B | tests/unit/test_actuator_driver.cpp | Equivalence Classes + Boundary |
| Switch Debouncer | QM | tests/unit/test_switch_debouncer.cpp | Equivalence Classes |

## 5. Eingangs- und Abschlusskriterien

Eingang fuer Testdurchfuehrung: - Code kompiliert - Doorstop-Check gruen - Statische Analyse ohne kritische Findings

Abschluss: - Alle Tests gruen - Coverage-Ziel erreicht - Test-Report archiviert

## 6. Fehlerverwaltung

- Test-Fehlschlag = blockendes Issue

- Issue wird ueber Gitea Issues angelegt, im PR referenziert

- Schwere-Kategorisierung wie in QA-Plan Abschnitt 4

## 7. Reporting

Test-Reports werden automatisch erzeugt: - Konsolen-Output von CppUTest (TAP / JUnit XML) - Coverage-HTML aus lcov - Beides als CI-Artefakt unter tests/results/