Table of Contents

# Review-Protokoll REV-001

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Review-ID | REV-001 |
| Projekt | demo-epb |
| Datum | 2026-05-11 |
| Reviewer 1 | Stefan Lohmaier (Self-Review) |
| Reviewer 2 | (Tech Lead, in Realprojekt) |
| Artefakt | src/apply_controller.c v1.0 |
| ASIL | D |
| Status | Approved with comments |

## 1. Pruefumfang

- Code-Inspektion apply_controller.c + .h

- Pruefung auf Vollstaendigkeit der State Machine (Coverage gegen SWA-002)

- Pruefung der MISRA-Compliance (Cppcheck-Report)

- Pruefung der Mapping-Tags (@arch, @reqs)

- Pruefung der Unit-Tests gegen verlinkte Anforderungen SWE-001..SWE-004

## 2. Findings

| Nr | Schwere | Beschreibung | Aktion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minor | Kommentar “/* @reqs SWE-005 */” konsumiert Anforderung, die formal SWA-002 zugeordnet ist — Mapping-Tabelle bestaetigt aber Mehrfachzuordnung. | Akzeptiert mit Hinweis in SWA-002 §8. |
| 2 | Major | Kein expliziter Test fuer das Verhalten “release im RELEASING-Zustand wird ignoriert”. | Test ergaenzt in nachfolgendem PR. |
| 3 | Critical | s_ctx.step_count ueberlaeuft alle 2^32 * 50 ms = ~7 Jahre. Im sicheren Zustand ist Ueberlauf unkritisch (Watchdog vergleicht Delta), aber sollte dokumentiert sein. | Kommentar im Header ergaenzt. |

Critical-Finding 3 wurde als Non-Conformity NC-001 erfasst und in v1.1 geschlossen.

## 3. Pruefung der Mapping-Tags

@arch SWA-002      OK
@reqs SWE-001 SWE-002 SWE-003 SWE-004   OK

Alle vier SWE-Reqs werden durch Test-Faelle in tests/unit/test_apply_controller.c abgedeckt:

| SWE | Test-Funktion |
| --- | --- |
| SWE-001 | test_applied_holds_force |
| SWE-002 | test_watchdog_alive_counter |
| SWE-003 | test_apply_request_starts_applying |
| SWE-004 | test_applying_reaches_applied_on_target_force |

## 4. Coverage

| Metrik | Ziel | Erreicht |
| --- | --- | --- |
| Statement Coverage | >= 90% | 92.3% |
| Branch Coverage | >= 90% | 91.0% |
| MC/DC | >= 80% | 84% |

Coverage-Report: CI-Artefakt coverage-html (Build #N).

## 5. Freigabe-Entscheidung

Approved with comments. Critical-Finding wird als NC-001 separat behandelt. Empfehlung fuer Real-Projekt: zweiter unabhaengiger Reviewer fuer ASIL-D.

Single-Person-Demo: Self-Review nach dokumentierter Pruefliste. In einem Real-Projekt ist Self-Review fuer ASIL-D unzulaessig (SWE-Plan, Abschnitt 5).